РАСПОРЯЖЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДА БИШКЕК

г.Бишкек, от 18 мая 2016 года № 153-р

О частичном закрытии участка улицы Юнусалиева и участка внутримикрорайонной дороги около дома № 173 в микрорайоне № 7 для прокладки инженерных сетей (водопровод, канализация, тепловая сеть)

Рассмотрев письмо ОсОО "Профит-Экспресс" от 8 февраля 2016 года, а также принимая во внимание выданные технические условия: ПЭУ "Бишкекводоканал" № 04-1099 от 1 апреля 2014 года, ОАО "Бишкектеплосеть" № 162-1/102 от 23 января 2015 года, проект инженерных сетей, согласованный с соответствующими службами города Бишкек,

1. Разрешить ОсОО "Профит-Экспресс" (Саякбаев Р.Т.) частично закрыть участок улицы Юнусалиева от АЗС № 3 ОсОО "Газпром нефть Азия" до внутримикрорайонной дороги и участок внутримикрорайонной дороги около дома № 173 в микрорайоне № 7, с обеспечением беспрерывного движения транспорта, для прокладки инженерных сетей (водопровод, канализация, тепловая сеть) к строящимся комплексам многоэтажных жилых домов по улице Юнусалиева, № 173 согласно графика производства работ.

2. Обязать ОсОО "Профит-Экспресс" (Саякбаев Р.Т.):

- работы производить на основании ордера, выданного Управлением капитального строительства мэрии г.Бишкек (Усенов С.Дж.);

- обеспечить ограждение и освещение места производства работ;

- установить информационный стенд с указанием срока на производство земляных работ;

- установить соответствующие дорожные знаки по согласованию с УПМ ГУВД г.Бишкек (Насыркулов Н.К.);

- произвести обратную засыпку траншеи гравийно-оптимальной смесью с послойным уплотнением под контролем МП "Испытательной дорожной лаборатории" (Миназаров К.М.);

- восстановить асфальтобетонное покрытие на участках строительства в полном объеме на ширину разрытой траншеи под контролем Муниципальной администрации мэрии г.Бишкек по Октябрьскому административному району (Алымкулов Б.К.), Санитарно-экологической инспекции мэрии г.Бишкек (Сулайманов Д.К.) и МП "Бишкекасфальтсервис" (Амантуров М.К.).

3. УПМ ГУВД г.Бишкек (Насыркулов Н.К.) решить вопрос организации транспортного движения в обход закрытого участка на период прокладки инженерных сетей.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на вице-мэров Дюшембиева Б.О. и Исаков Э.К.

| Мэр города Бишкек |  | А.Ибраимов |
| --- | --- | --- |

|  |  | Приложение к распоряжению Мэрии города Бишкек от 18 мая 2016 года № 153-р |
| --- | --- | --- |

| УКС мэрии г.Бишкек | Глава МА мэрии г.Бишкек по Октябрьскому АР | Директор ОсОО "Мега Строй" |
| --- | --- | --- |
| С.Усенов | Б.Алымкулов | И.Ибраимова |
| 26 апреля 2016 г. | 7 мая 2016 г. | 26 апреля 2016 г. |

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК
производства работ по объекту "Реконструкция участка тепловой сети и строительство наружных сетей водопровода и канализации в 7 мкр. по ул.Юнусалиева 173"

| № п/п | Наименование работ | Ответственный за выполнение работ | Месяцы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Май | Июнь | Июль |
|  |  |  | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 1-10 | 10-20 | 20-30 |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовительные работы | ОсОО "Профит Экспресс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Земляные работы по устройству траншеи под ж/бетонный канал теплосети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж ж/бетонного канала теплосети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж трубопроводов с изоляцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Чистка канала, монтаж лотков и опорных подушек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Монтаж трубопроводов теплосети гидравлические испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Тепловая изоляция трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Перекрытие ж/бетонных каналов т/сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Обратная засыпка траншеи теплосети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Восстановление благоустройства, а/бетонного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Частичное закрытие ул.Юнусалиева на 3 метра с западной стороны длиной 120 метров (без закрытия движения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Прокладка канализационной сети с переходом ул.Юнусалиева ночное время с частичным закрытием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: начало работ со дня получения ордера на производства работ.

| Начальник цент. р-н ОАО "БТС" |  | Эсенаман уулу Бакай |
| --- | --- | --- |
| Ген. Подрядчик: ОсОО "Профит Экспресс" |  | Б.Шукуров |
| Заведующий отделом ГиМС |  | Б.Кудайбергенов |