Распоряжение МЭРИИ ГОРОДА БИШКЕК

г.Бишкек, от 18 мая 2016 года № 156-р

О замене существующих ирригационных труб на пересечении улиц Масалиева и Токтоналиева

В связи с необходимостью увеличения и обеспечения пропускной способности городских ирригационных сетей,

1. Разрешить МП "Бишкекасфальтсервис" (Амантуров М.К.) закрыть участок улицы Масалиева от улицы Токтоналиева до разворота в восточном направлении для замены существующих ирригационных труб согласно схемам и графика производства работ.

2. Обязать МП "Бишкекасфальтсервис" (Амантуров М.К.):

- работы производить на основании ордера, выданного Управлением капитального строительства мэрии г.Бишкек (Усенов С.Дж.);

- обеспечить ограждение и освещение места производства работ;

- установить информационный стенд с указанием срока на производство земляных работ;

- установить соответствующие дорожные знаки по согласованию с УПМ ГУВД г.Бишкек (Насыркулов Н.К.);

- произвести обратную засыпку траншеи гравийно-оптимальной смесью с послойным уплотнением под контролем МП "Испытательной дорожной лаборатории" (Миназаров К.М.);

- восстановить асфальтобетонное покрытие на участке строительства в полном объеме на ширину разрытой траншеи под контролем Муниципальной администрации мэрии города Бишкек по Октябрьскому административному району (Алымкулов Б.К.) и Санитарно-экологической инспекции мэрии г.Бишкек (Сулайманов Д.К.).

3. УПМ ГУВД г.Бишкек (Насыркулов Н.К.) решить вопрос организации транспортного движения в обход закрытого участка на период замены существующих ирригационных труб.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на вице-мэров Дюшембиева Б.О. и Исакова Э.К.

| Мэр города Бишкек |  | А.Ибраимов |
| --- | --- | --- |

|  |  | Приложение к распоряжению Мэрии города Бишкек от 18 мая 2016 года № 156-р |
| --- | --- | --- |

СХЕМА № 1
закрытия дороги по ул.Масалиева (Южная магистраль) от ул.Токтоналиева до разворота в восточном направлении

См. графическую копию.

|  |  | Приложение к распоряжению Мэрии города Бишкек от 18 мая 2016 года № 156-р |
| --- | --- | --- |

СХЕМА № 2
закрытия дороги по ул.Масалиева (Южная магистраль) от ул.Токтоналиева до разворота в восточном направлении

См. графическую копию.

|  |  | Приложение к распоряжению Мэрии города Бишкек от 18 мая 2016 года № 156-р |
| --- | --- | --- |

| Начальник Управления капитального строительства мэрии г.Бишкек | Муниципальная администрация мэрии города Бишкек по Октябрьскому административному району | Начальник МП "Бишкекасфальтсервис" |
| --- | --- | --- |
| Усенов С.Дж. | Алымкулов Б.К. | Амантуров М.К. |
| "___" ________________ 2016 г. | "___" ________________ 2016 г. | "___" _________________ 2016 г. |

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК
на производство работ по замене ирригационных труб по ул.Масалиева (Южная магистраль) от ул.Токтоналиева до разворота в восточном направлении

| № | Наименование работ | Ответственный | Дни |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-5 | 5-8 | 8-13 | 13-15 | 15-18 |
| 1 | Земляные работы по устройству траншеи | МП "Бишкекасфальтсервис" |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж трубопровода d=400 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прокладка трубопровода d=1000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Изоляция трубопровода |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Обратная засыпка грунта с трамбовкой |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Восстановление асфальтобетонного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Начало работ со дня получения ордера на производство работ.

| Подрядная организация: МП "Бишкекасфальтсервис" |  | А.Эсентуров |
| --- | --- | --- |
| Заведующий отделом ГиМС |  | Б.Кудайбергенов |