РАСПОРЯЖЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДА БИШКЕК

г.Бишкек, от 14 июня 2016 года № 182-р

О ремонте тепловой сети по улице Карасаева от улицы Юнусалиева до улицы Бектенова

В соответствии с планом капитального строительства ОАО "Бишкектеплосеть" на 2016 год, а также принимая во внимание письмо ЗАО "Кайнар" от 6 мая 2016 года,

1. Разрешить ЗАО "Кайнар" (Шыгаев Т.А.) закрыть улицу Карасаева от улицы Юнусалиева до улицы Бектенова с закрытием движения для ремонта тепловой сети согласно графику производства работ.

2. Обязать ЗАО "Кайнар" (Шыгаев Т.А.):

- работы производить на основании ордера, выданного Управлением капитального строительства мэрии г.Бишкек (Омурканов С.К.);

- обеспечить ограждение и освещение места производства работ;

- установить информационный стенд с указанием срока на производство земляных работ;

- установить соответствующие дорожные знаки по согласованию с УПМ ГУВД г.Бишкек (Насыркулов Н.К.);

- произвести обратную засыпку траншеи гравийно-оптимальной смесью с послойным уплотнением под контролем МП "Испытательной дорожной лаборатории" (Миназаров К.М.);

- восстановить асфальтобетонное покрытие на участке строительства в полном объеме на ширину разрытой траншеи под контролем Муниципальной администрации мэрии города Бишкек по Октябрьскому административному району (Курманбеков Н.К.), Санитарно-экологической инспекции мэрии г.Бишкек (Сулайманов Д.К.) и МП "Бишкекасфальтсервис" (Амантуров М.К.).

3. УПМ ГУВД г.Бишкек (Насыркулов Н.К.) и Управление городского транспорта мэрии г.Бишкек (Мамышев Б.Ш.) решить вопрос организации транспортного движения в обход закрытого участка на период ремонта тепловой сети.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на вице-мэров Дюшембиева Б.О. и Исакова Э.К.

| Мэр города Бишкек |  | А.Ибраимов |
| --- | --- | --- |

|  |  | Приложение к распоряжению Мэрии города Бишкек от 14 июня 2016 года № 182-р |
| --- | --- | --- |

| Начальник Управления капитального строительства Мэрии города Бишкек | Муниципальная администрация Мэрии города Бишкек по Октябрьскому административному району | ОАО "Бишкектеплосеть" |
| --- | --- | --- |
| ________________________ | Алымкулов В.Б. | Курганов М.В. |
| 24 мая 2016 г. | 30 мая 2016 г. | 27 мая 2016 г. |
|  | Курманбеков Н.К. |  |
|  | 9 июня 2016 г. |  |

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК
на производство работ для реконструкции тепловой сети по ул.Карасаева от ул.Бектенова до ул.Юнусалиева

| Наименование работ | Ответст- венный | Дни |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Подготовительные работы | ЗАО "Кайнар" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы (разработка грунта, разработка асфальтобетона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы (лотков, трубопроводов, плит) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы (лотков/трубопроводов, теплоизоляция, плит, задвижок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы (обратная засыпка траншей с посл. уплотн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Восстановление нарушенных элементов благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Начало работ со дня получения ордера на производство работ.

| Подрядная организация: ЗАО "Кайнар" |  | Т.Шыгаев |
| --- | --- | --- |
| Заведующий отделом ГиМС |  | Б.Кудайбергенов |

|  |  | Приложение к распоряжению Мэрии города Бишкек от 14 июня 2016 года № 182-р |
| --- | --- | --- |

| СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| Начальник ОПМ ОДИ города Бишкек |  | Главный инженер ЗАО "Кайнар" |
| Чалыбаев М.Р. |  | Джаманбашев С.М. |
| 24 мая 2016 г. |  | 24 мая 2016 г. |

СХЕМА
установки дорожных знаков и организации движения по ул.Карасаева между ул.Бектенова и просп. Юнусалиева

См. графическую копию.