В 2018 году дорожные работы по линии УКС мэрии города Бишкек проходили по двум проектам – «Развитие улично-дорожной сети (1 фаза) и «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек»

1. ***Реконструкция дорог в рамках проекта «Развитие улично-дорожной сети города Бишкек»***

В 2018 году по проекту завершены основные работы на 33 улицах, протяженностью 65,5 км:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **улиц** | **Протяжен-ность, км** | **Ширина, м** | **Кол-во полос** |
| 1 | **ул. Мамбетова**  от ул. Айтматова до ул. Шабдан-Баатыра | 0,8 | 11,5 | 2 |
| 2 | **ул. Тыныстанова**  от ул. Линейной до пр. Жибек-Жолу | 2,8 | 9 | 2 |
| 3 | **ул. Щербакова**  от ул. Бакинской до ул. М. Ганди | 3,5 | 10,5 | 2 |
| 4 | **ул. Малдыбаева**  от ул. Масалиева до пр. Ч. Айтматова | 3,5 | 8-10 | 2 |
| 5 | **ул. К. Акиева**  от ул. Жибек-Жолу до ул.Боконбаева | 1,7 | 9,0 | 2 |
| 6 | **ул. Орозбекова**  от пр. Жибек-Жолу до ул. Саадаева | 3,1 | 9,0 | 2 |
| 7 | **ул. Токтогула**  от ул. Гоголя до ул. Т. Айтматова | 0,54 | 11,5 | 2 |
| 8 | **ул. Профсоюзная**  от ул. Фучика до ул. Кустанайской | 3,5 | 23,0 | 6 |
| 9 | **ул. Орто-Кочо**  в ж/м Ынтымак | 1,17 | 9,0 | 2 |
| 10 | **ул. Новая и ул. Суеркулова**  ж/м «Жениш - | 1,4 | 9,0 | 2 |
| 11 | **ул. Шералиева**  в ж/м Арча –Бешик | 1,8 | 15,0 | 4 |
| 12 | **ул. Кустанайской**  от пр. Дэн-Сяо-Пина до ул. Профсоюзной | 1,26 | 9,0 | 2 |
| 13 | **ул. Садыгалиева**  от пр. Дэн-Сяо-Пина до ул. Профсоюзной | 1,2 | 9,0 | 2 |
| 14 | **ул. Алыкулова**  от ул. Омуракунова до ул. Муромской | 3,0 | 15,0 | 4 |
| 15 | **ул. Турусбекова**  от пр. Жибек-Жолу до ул. Чуйкова | 1,9 | 9,0 | 2 |
| 16 | **ул. Мурманской**  от ул. Садыгалиева  до ул. Алыкулова | 1,3 | 15 | 4 |
| 17 | **ул. Л. Толстого**  от ул. Садыгалиева  до ул. Алыкулова | 1,28 | 15,0 | 4 |
| 18 | **Въезд в ж/м «Мурас-Ордо»**  от с. Озерное до пр. Мурас-Ордо и центральная дорога | 2,7 | 9,0 | 2 |
| 19 | **ул. Ахунбаева**  от ул. Баха в ж/м «Арча-Бешик до ул.Тагай-Бий в ж/м «Ак-Ордо» | 5,3 | 15,0 | 4 |
| 20 | **ул. Достоевского**  от ул. Анкара  до ул. Л. Толстого | 1,4 | 9,0 | 2 |
| 21 | **ул. Тыналиева**  от ул. Ахунбаева  до Южной магитрали | 1,6 | 15,0 | 4 |
| 22 | **ул. Абрахманова**  от пр. Мира  до ул. Иманалиева | 1,4 | 9,0 | 2 |
| 23 | **ул. Лермонтова**  от пр. Чуй до пр. Жибек Жолу | 1,6 | 15 | 4 |
| 24 | **ул. Малдыбаева**  от ул. Масалиева  до ул. Ахунбаева | 1,58 | 9 | 2 |
| 25 | **ул. Профессора Зимы**  от школы №81 до ул. Бухарская  в ж/м «Ак-Босого» | 1,0 | 9 | 2 |
| 26 | **ул. Осмонкула**  от пр. Жибек –Жолу  до Курманжан-Датка (с мостом) | 2,7 | 9,0 | 2 |
| 27 | **ул. Салтанат**  от ул. Кайназарова  до ул. П. Лумумбы | 0,8 | 7,0 | 2 |
| 28 | **ул. Куюкова**  от ул. Баха до ул. Муромская  в ж/м «Арча Бешик» | 2,85 | 5,6-11,5 | 2 |
| 28 (а) | **ул. Каралаева**  от ул. Нуркамал  до ул. Куттубаева | 0,4 | 15,0 | 4 |
| 29 | **ул. Оберон**  в ж/м Кара Жигач | 1,2 | 9,0 | 2 |
| 30 | **ул. Суюнбаева**  от ул. Московской  до ул. Л. Толстого | 0,4 | 15 | 4 |
| 31 | **ул. Т. Молдо**  от пр. Жибек Жолу  до ул. Саадаева | 3,12 | 15 | 4 |
| 32 | **ул. Баялинова**  от ул. М. Ганди до ул. Бакинской | 3,5 | 12 | 4 |
| 33 | **ул. Репина**  от ул. Юж. магистрали  до ул. Куюкова | 0,8 | 9 | 2 |

В 2019 году планируется завершить работы еще на 3 улицах протяженностью 9,5 км:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **улиц** | **Протяженность, км** | **Ширина, м** | **Кол-во полос** |
| 1 | **ул. Токтоналиева**  от ул. Масалиева до ул. Кулатова | 3,0 | 15,0 | 4 |
| 2 | **ул. Л. Толстого**  от ул. Ауэзова до ул. Ш-Баатыра | 4,4 | 15,0 | 4 |
| 3 | **ул. Айтматова** от ул.Салиевой до ул.Туголбай-Ата | 2,1 | 8-15,0 | 2-4 |

Кроме этого, в рамках реализации 1 фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети» было запланировано строительство 6 мостов и одного путепровода. В данное время завершено строительство пяти мостов, в том числе двух – в 2018 году:

* Мост через реку Аламедин по ул. Токтогула;
* Мост через БЧК по ул. Орозбекова.

Продолжается строительство 1-го моста и 1-го путепровода:

* Мост через реку Ала-Арча по ул. Токтоналиева - 95%;
* Путепровод по ул. Л. Толстого - 65%

1. ***Реабилитация дорог города Бишкек в рамках проекта «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек»***

В рамках проекта «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек» в 2018 году были проведены работы на 17 улицах общей протяженностью 32,7 километра:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование улицы** | **от/до** | **Протяженность** |
| 1 | ул. Айни | от ул. Псковской до ул. Токтоналиева | 1,9 км |
| 2 | ул. Термечикова | от ул. Л. Толстого до ул. Гагарина | 1,4 км |
| 3 | бул. Эркиндик | от ул. Туголбай –Ата до ул. Фрунзе | 1,4 км |
| 4 | ул. Жибек-Жолу | от ул. Т. Молдо до пр. Манас | 0,6 км |
| 5 | ул. Абая | от ул. Медерова до ул. Горького | 0,48 км |
| 6 | ул. Баха | от ул. Семетей до ул. Масалиева | 2,8 км |
| 7 | ул. Баха | от ул. Гагарина до ул. Л. Толстого | 1,4км |
| 8 | пр. Чуй | от ул.Шабдан Баатыра до ул. Айтматова | 0,8 км |
| 9 | ул. Салиева | от ул. М. Ауэзова до ул. Лермонтова | 2,8 км |
| 10 | ул. Усенбаева | от пр. Ж. Жолу до БЧК | 1,0 км |
| 11 | Пр. Чуй | от ул. Павлова до пр. Манаса | 1,5 км |
| 12 | пр. Манас | от ул. Жибек-Жолу до ул. Семетей | 8,9 км |
| 13 | ул. Московская | от ул. ул. Абдрахманова до ул. Суюмбаева | 1,0 км |
| 14 | ул. Шабдан Баатыра | от ул. Анкара допр. Чуй | 2,2 км |
| 15 | ул. Ахунбаева | от ул. Бакаева до ул. Садырбаева | 1,2 км |
| 16 | ул. Ахунбаева | от ул. Айтматова до ул. Бакаева | 0,7 км |
| 17 | ул.Уметалиева | от. Боконбаева до пр. Ж. Жолу | 1,9 км |