В 2018 году дорожные работы по линии УКС мэрии города Бишкек проходили по двум проектам – «Развитие улично-дорожной сети (1 фаза) и «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек»

1. ***Реконструкция дорог в рамках проекта «Развитие улично-дорожной сети города Бишкек»***

В 2018 году по проекту завершены основные работы на 33 улицах, протяженностью 65,5 км:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование** **улиц** | **Протяжен-ность, км**  | **Ширина, м** | **Кол-во полос** |
| 1 | **ул. Мамбетова** от ул. Айтматова до ул. Шабдан-Баатыра  | 0,8 | 11,5 | 2 |
| 2 | **ул. Тыныстанова** от ул. Линейной до пр. Жибек-Жолу  | 2,8 | 9 | 2 |
| 3 |  **ул. Щербакова** от ул. Бакинской до ул. М. Ганди | 3,5 | 10,5 | 2 |
| 4 |  **ул. Малдыбаева** от ул. Масалиева до пр. Ч. Айтматова  | 3,5 | 8-10 | 2 |
| 5 | **ул. К. Акиева** от ул. Жибек-Жолу до ул.Боконбаева  | 1,7 | 9,0 | 2 |
| 6 | **ул. Орозбекова** от пр. Жибек-Жолу до ул. Саадаева | 3,1 | 9,0 | 2 |
| 7 | **ул. Токтогула**от ул. Гоголя до ул. Т. Айтматова  | 0,54 | 11,5 | 2 |
| 8 | **ул. Профсоюзная** от ул. Фучика до ул. Кустанайской  | 3,5 | 23,0 | 6 |
| 9 | **ул. Орто-Кочо** в ж/м Ынтымак  | 1,17 | 9,0 | 2 |
| 10 | **ул. Новая и ул. Суеркулова** ж/м «Жениш - | 1,4 | 9,0 | 2 |
| 11 | **ул. Шералиева** в ж/м Арча –Бешик  | 1,8 | 15,0 | 4 |
| 12 | **ул. Кустанайской** от пр. Дэн-Сяо-Пина до ул. Профсоюзной  | 1,26 | 9,0 | 2 |
| 13 | **ул. Садыгалиева** от пр. Дэн-Сяо-Пина до ул. Профсоюзной | 1,2 | 9,0 | 2 |
| 14 |  **ул. Алыкулова** от ул. Омуракунова до ул. Муромской  | 3,0 | 15,0 | 4 |
| 15 | **ул. Турусбекова** от пр. Жибек-Жолу до ул. Чуйкова  | 1,9 | 9,0 | 2 |
| 16 | **ул. Мурманской** от ул. Садыгалиева до ул. Алыкулова  | 1,3 | 15 | 4 |
| 17 | **ул. Л. Толстого** от ул. Садыгалиева до ул. Алыкулова  | 1,28 | 15,0 | 4 |
| 18 | **Въезд в ж/м «Мурас-Ордо»** от с. Озерное до пр. Мурас-Ордо и центральная дорога  | 2,7 | 9,0 | 2 |
| 19 | **ул. Ахунбаева** от ул. Баха в ж/м «Арча-Бешик до ул.Тагай-Бий в ж/м «Ак-Ордо»  | 5,3 | 15,0 | 4 |
| 20 | **ул. Достоевского** от ул. Анкара до ул. Л. Толстого | 1,4 | 9,0 | 2 |
| 21 | **ул. Тыналиева** от ул. Ахунбаева до Южной магитрали  | 1,6 | 15,0 | 4 |
| 22 | **ул. Абрахманова** от пр. Мира до ул. Иманалиева  | 1,4 | 9,0 | 2 |
| 23 | **ул. Лермонтова** от пр. Чуй до пр. Жибек Жолу  | 1,6 | 15 | 4 |
| 24 | **ул. Малдыбаева** от ул. Масалиева до ул. Ахунбаева  | 1,58 | 9 | 2 |
| 25 | **ул. Профессора Зимы** от школы №81 до ул. Бухарская в ж/м «Ак-Босого»  | 1,0 | 9 | 2 |
| 26 | **ул. Осмонкула** от пр. Жибек –Жолу до Курманжан-Датка (с мостом) | 2,7 | 9,0 | 2 |
| 27 | **ул. Салтанат**от ул. Кайназарова до ул. П. Лумумбы  | 0,8 | 7,0 | 2 |
| 28 | **ул. Куюкова** от ул. Баха до ул. Муромская в ж/м «Арча Бешик» | 2,85 | 5,6-11,5 | 2 |
| 28 (а) | **ул. Каралаева** от ул. Нуркамал до ул. Куттубаева  | 0,4 | 15,0 | 4 |
| 29 | **ул. Оберон** в ж/м Кара Жигач | 1,2 | 9,0 | 2 |
| 30 | **ул. Суюнбаева** от ул. Московской до ул. Л. Толстого  | 0,4 | 15 | 4 |
| 31 | **ул. Т. Молдо** от пр. Жибек Жолу до ул. Саадаева  | 3,12 | 15 | 4 |
| 32 | **ул. Баялинова** от ул. М. Ганди до ул. Бакинской | 3,5 | 12 | 4 |
| 33 | **ул. Репина** от ул. Юж. магистрали до ул. Куюкова  | 0,8 | 9 | 2 |

В 2019 году планируется завершить работы еще на 3 улицах протяженностью 9,5 км:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование** **улиц** | **Протяженность, км**  | **Ширина, м** | **Кол-во полос** |
| 1 | **ул. Токтоналиева** от ул. Масалиева до ул. Кулатова  | 3,0 | 15,0 | 4 |
| 2 | **ул. Л. Толстого** от ул. Ауэзова до ул. Ш-Баатыра  | 4,4 | 15,0 | 4 |
| 3 | **ул. Айтматова** от ул.Салиевой до ул.Туголбай-Ата | 2,1 | 8-15,0 | 2-4 |

Кроме этого, в рамках реализации 1 фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети» было запланировано строительство 6 мостов и одного путепровода. В данное время завершено строительство пяти мостов, в том числе двух – в 2018 году:

* Мост через реку Аламедин по ул. Токтогула;
* Мост через БЧК по ул. Орозбекова.

Продолжается строительство 1-го моста и 1-го путепровода:

* Мост через реку Ала-Арча по ул. Токтоналиева - 95%;
* Путепровод по ул. Л. Толстого - 65%
1. ***Реабилитация дорог города Бишкек в рамках проекта «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек»***

В рамках проекта «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек» в 2018 году были проведены работы на 17 улицах общей протяженностью 32,7 километра:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование улицы** | **от/до** | **Протяженность** |
| 1 | ул. Айни | от ул. Псковской до ул. Токтоналиева | 1,9 км |
| 2 | ул. Термечикова | от ул. Л. Толстого до ул. Гагарина | 1,4 км |
| 3 | бул. Эркиндик | от ул. Туголбай –Ата до ул. Фрунзе | 1,4 км |
| 4 | ул. Жибек-Жолу | от ул. Т. Молдо до пр. Манас | 0,6 км |
| 5 | ул. Абая | от ул. Медерова до ул. Горького | 0,48 км |
| 6 | ул. Баха | от ул. Семетей до ул. Масалиева | 2,8 км |
| 7 | ул. Баха  | от ул. Гагарина до ул. Л. Толстого | 1,4км |
| 8 | пр. Чуй  | от ул.Шабдан Баатыра до ул. Айтматова | 0,8 км |
| 9 | ул. Салиева | от ул. М. Ауэзова до ул. Лермонтова | 2,8 км |
| 10 | ул. Усенбаева | от пр. Ж. Жолу до БЧК | 1,0 км |
| 11 | Пр. Чуй  | от ул. Павлова до пр. Манаса  | 1,5 км  |
| 12 | пр. Манас  | от ул. Жибек-Жолу до ул. Семетей  | 8,9 км |
| 13 | ул. Московская | от ул. ул. Абдрахманова до ул. Суюмбаева | 1,0 км |
| 14 | ул. Шабдан Баатыра | от ул. Анкара допр. Чуй  | 2,2 км |
| 15 | ул. Ахунбаева | от ул. Бакаева до ул. Садырбаева | 1,2 км  |
| 16 | ул. Ахунбаева | от ул. Айтматова до ул. Бакаева  | 0,7 км |
| 17 | ул.Уметалиева | от. Боконбаева до пр. Ж. Жолу | 1,9 км |